Renk körlüğü Hastalığını        Öğrenme Uygulaması

Mobil Uygulama Projesi Dökümanı

Uğur Umur Zelcek

170541058

İÇİNDEKİLER

Proje Bilgi Formu……………...……………………………………………………………...01 Proje Kapsamı  …………..…………………………………………………………………...02

Sorun / Fırsat……………………………..…………………………………………………...02

Projenin Amacı ve Gerekçesi…………………………….…………………………………...02

Başarı Kriterleri…………………………………………………………………….........…....03

Proje Fikrini Ortaya Çıkaran İhtiyaçlar……………………………………….………….......04

Uygulama……………………………………………………………………………..……...04

Proje Standartları, Yöntem ve Metodolojiler…………………………………....…………...04

Kullanılabilirlik………………………………………………………….…………………...04

Yönetim Planı……………………………………………………………..………………….05

| Proje bilgi formu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proje adı | Renk Körlüğü Hastalığını Öğrenme Uygulaması |  |
| 2 | Proje sahibi | Uğur Umur Zelcek |  |
| 3 | Projeye genel bakış | Renk Körlüğü hakkında bilgi edinme ve bu hastalığa sahip olup olmaması hakkında |  |
| 4 | Sektör/Alt sektör | Bilişim ve Sağlık |  |
| 5 | Proje yeri | ELAZIĞ |  |
| 6 | Proje başlangıç bitiş tarihi | 21.02.2022-05.06.2022 |  |
| 7 | Finansman şekli | Öz kaynak |  |
| 8 | Projeden sorumlu olanlar | Adı Soyadı | Görevi |
|  |  | Uğur Umur Zelcek | Developer |
| 9 | Onaylayan | Doç. Dr. Fatih Özkaynak |  |

Renk Körlüğü Hastalığını Öğrenme Uygulaması

YAZILIM PROJE PLANI

Tanıtım

Proje Kapsamı

Renk körlüğü Hastalığını Öğrenme Uygulamasında günümüz dünyasında bu hastalığının çeşitlerini bilip hastalığı erken teşhis etmektir. Hastanelere gidip test yaptırmak yerine uygulamayı kullanarak bu hastalığa sahip olup olmadığını öğrenmek amacımız.

Sorun / Fırsat

Bu projede sorun olarak karşılaşacağımız durum yok denecek kadar azdır. Bu hastalığı iyi araştırmış olmamız gerekmektedir aksi takdirde yanlış teşhis verebiliriz uygulamayı kullanacak kişilere karşı.

Fırsat olarak göreceğimiz durum ise olduğumuz yerden göz testimizi yaptırıp çıkan sonuca göre bu hastalığı taşıyıp taşımadığımızı öğrenmemizdir.

Projenin Amacı ve Gerekçesi

Renk Körlüğü hastalığı dünya üzerinde önemli rahatsızlıkların başında geliyor. Bu hastalığa sahip olan insanlar bu rahatsızlığa sahip olduğunu bilmeden uzun bir süre yaşıyorlar ve bu durum büyük riskler doğruyor. Örnek vermek gerekirse bu hastalığa sahip olan bir insan trafiğe çıkıp araba kullanıyorsa trafik ışıklarında karışıklık yapıp büyük kazalara sebep olabilir. Bu durumların önüne geçmek ve insanların bu hastalığa sahip olduğunu anlamak için hastanelere ya da en yakın sağlık ocaklarına gidip göz testi yaptırmaları gerekmektedir. Bu projenin amacı ise sağlık ocağı ya da hastanelere gitmeden olduğumuz yerden göz testi yaptırabileceğimizdir.

Başarı Kriteri

Bu proje üzerindeki başarı kriterimiz hastalığı en iyi şekilde anlayıp yazdığımız uygulama üzerinde en iyi şekilde açıklayabilmemizdir.

Proje fikrini ortaya çıkaran ihtiyaçlar

- Dünya üzerinde bu hastalığa sahip olan insan sayısı

- Hastalığa sahip olan insanlar tarafından oluşabilecek durumlar

- Kısa yoldan hastalığa sahip olup olmadığımızı bilmek

Uygulama

- Mobil uygulama ile kullanıcılara en kolay erişim imkanını sağlama

- Hastalığı en iyi şekilde belirtebilmek

Proje Standartları, Yöntem ve Metodolojiler

- Mobil uygulama arayüz

- Java programlama dili ile geliştirilecektir.

- Geliştirme ortamı olarak Android Studio kullanılacak

Kullanılabilirlik

- Test ve prototip sürümleri için demo kullanıcılar tarafından test edilecek.

- Kolay arabirim ve hızlı işlem imkanı sunulacak

- İyileştirme ve sadelik ön planda tutulacak

Yönetim Planı

| Faaliyet | Görev Tanımı | Tahmini Ay |
| --- | --- | --- |
| Ölçümleme ve Analiz | İhtiyaç gereksinim Yönetimi ve Analizi Risk Yönetimi | 6 Ay |
| İhtiyaç Gereksinim Geliştirme | İş ortamı ve girişimcilik Etkin Yönetim | 3 Ay |
| Teknik Çözümler | Yazılım tespiti | 6 Ay |
| Sistem Kurulumu | Veri sayısallaştırma Veri girişi yapılması | 2 Hafta |
| Test | Yazılımın test edilmesi Tasarım belgeleri ve yazılım değişikliği kontrolü | 1 Ay |
| Eğitim | Test kısa kullanım bilgisi verilmesi | 1 Hafta |